AUDITORÍA TÉCNICA INTEGRAL

CROW REPUESTOS v3

Evaluación crítica de arquitectura, código, seguridad, DevOps, testing y preparación para producción

Panel evaluador: Staff Software Engineer · Software Architect · Tech Lead · DevOps Engineer · SRE · QA Lead · Security Engineer · UX/UI Expert · Product Manager · CTO

Fecha de auditoría: 13 de julio de 2026

Metodología: lectura directa de código fuente, ejecución de la suite de tests, medición de cobertura real, verificación cruzada de las dos auditorías previas (29/06 y 05/07) contra el estado actual del código.

# Índice

1. Resumen ejecutivo

2. Identificación técnica del proyecto

3. Arquitectura

4. Backend

5. Frontend

6. DevOps, infraestructura, CI/CD y seguridad de configuración

7. Testing, documentación y proceso de desarrollo

8. Comparación con estándares profesionales

9. Escalabilidad — proyección por volumen de usuarios

10. Estimación de completitud y esfuerzo para producción

11. Roadmap priorizado

12. Score final

13. Veredicto final

Anexo: metodología

# 1. Resumen ejecutivo

Para: CTO / dirección no técnica — lectura de una página.

## ¿Qué es Crow Repuestos v3?

Es una plataforma de e-commerce B2C/B2B para una distribuidora de repuestos automotrices: sitio público con catálogo y búsqueda, cuenta de cliente con carrito, checkout y pedidos, sistema de cotizaciones, y un panel de administración completo (productos, categorías, marcas, proveedores, usuarios, pedidos, auditoría y reportes). Backend en Python/FastAPI, frontend en React/TypeScript, base de datos PostgreSQL, cacheado y control de sesión con Redis, y despliegue vía Docker con Caddy como proxy TLS.

## Veredicto en una frase

⚠️ PUEDE SALIR A PRODUCCIÓN CON RIESGOS CONTROLADOS para un volumen bajo-medio de usuarios (cientos a pocos miles), pero NO debería lanzarse hoy tal cual está: hay 6 problemas críticos concretos — uno de ellos un bug funcional que le impide a un cliente ver más de 48 productos del catálogo — que deben resolverse antes del primer usuario real. Ninguno de los 6 requiere más de 1-2 días de trabajo por separado; en conjunto son aproximadamente 1 a 1.5 semanas de un desarrollador senior.

## Lo que está genuinamente bien construido

- El sistema de autenticación (cookies HttpOnly, rotación de tokens, invalidación de sesión al cambiar contraseña, protección CSRF de doble capa) está en un nivel de calidad que supera a la mayoría de proyectos de este tamaño, con tests de seguridad reales y no superficiales.

- La arquitectura backend (capas limpias, transacciones consistentes, bloqueo de fila para evitar stock negativo en pedidos concurrentes) es sólida y fue verificada línea por línea, no solo de nombre.

- El manejo de tokens en el frontend es ejemplar: nunca tocan localStorage, cero uso de HTML no sanitizado, tipado estricto casi sin escapes.

- Existe un proceso de desarrollo documentado (35 propuestas de cambio archivadas) con un nivel de honestidad y autocrítica poco común — se documentan incluso diagnósticos propios que resultaron equivocados y su corrección.

## Lo que bloquea el lanzamiento hoy

- El catálogo público no tiene paginación real: si hay más de 48 productos en cualquier combinación de filtros, el cliente no puede verlos ni comprarlos. Esto es una pérdida de ventas directa, no solo un detalle técnico.

- No hay ningún backup automatizado de la base de datos — la única copia de pedidos, usuarios y catálogo vive en un disco sin redundancia ni proceso de respaldo programado.

- No hay ninguna herramienta de monitoreo de errores ni alertas — si el sitio falla a las 3am, nadie se entera hasta que un cliente se queja.

- Los contenedores corren como usuario root y no hay ningún escaneo automático de vulnerabilidades en las dependencias — dos controles de higiene básicos ausentes.

- La configuración actual del proxy no permite escalar el backend a más de una instancia sin cambios adicionales, lo cual limita el crecimiento futuro.

## Inversión necesaria

Con un desarrollador senior dedicado: 6-8 días para los ítems críticos (listos para un lanzamiento de bajo riesgo), y 3-4 semanas adicionales para cerrar la brecha operativa completa (monitoreo, testing de frontend, SEO, escalabilidad horizontal). Con un equipo de 3 desarrolladores en paralelo: 2-3 días para críticos, 1.5-2 semanas para el resto. El costo de no hacer estos cambios es real: el bug de paginación pierde ventas desde el primer día, y la ausencia de backups convierte cualquier incidente de disco en una pérdida de datos irreversible.

# 2. Identificación técnica del proyecto

## 2.1 Tipo de aplicación

Aplicación web full-stack: SPA (Single Page Application) sin SSR/SSG en el frontend + API REST monolítica en el backend. Arquitectura de despliegue mediante contenedores Docker orquestados con Docker Compose, sin microservicios ni Kubernetes. Un solo repositorio (monorepo con carpetas frontend/backend separadas, sin herramientas de monorepo como Nx/Turborepo).

## 2.2 Stack tecnológico detectado

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Backend | Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy 2.0 (síncrono, Mapped types), Pydantic, Alembic (migraciones), pytest |
| Frontend | React 18, TypeScript (strict), Vite, React Router, Tailwind CSS (migración parcial desde CSS-in-JS inline), Framer Motion, Vitest + Testing Library, Playwright (E2E) |
| Base de datos | PostgreSQL 16 (con extensión pg_trgm para búsqueda difusa), SQLite in-memory para tests |
| Cache / estado compartido | Redis (rate limiting, blocklist de tokens, cache de dashboard), con fallback a memoria si Redis no está disponible en desarrollo |
| Autenticación | JWT (access + refresh) en cookies HttpOnly, HKDF-SHA256 para derivación de secretos, rotación de refresh token con prevención de replay |
| Infraestructura | Docker multi-stage (frontend), Docker single-stage (backend), Docker Compose (dev y prod separados), Caddy 2 (TLS automático vía Let's Encrypt), nginx (servir SPA + proxy a API) |
| CI/CD | GitHub Actions (2 workflows: backend y frontend) — solo CI (tests + build + typecheck), sin CD (deploy) automatizado |
| Imágenes / assets | Cloudinary (subida firmada desde backend, sin paso de bytes por el servidor) |
| Email | SMTP con plantillas Jinja2 (autoescape HTML), envío vía BackgroundTasks de FastAPI (sin cola persistente) |

## 2.3 Arquitectura y patrones de diseño detectados

| Patrón | Estado | Dónde |
| --- | --- | --- |
| Layered Architecture (routes → crud → models) | ✅ Implementado de forma consistente | backend/app/api/routes, crud, models |
| Unit of Work | ✅ Bien implementado (commit único por request) | backend/app/core/database.py |
| Repository genérico (CRUDBase) | ⚠️ Parcial — usado solo en 4 de ~10 módulos | backend/app/crud/base.py |
| Dependency Injection | ✅ FastAPI Depends con Annotated types | backend/app/core/deps.py |
| Soft Delete | ✅ Consistente en Product/Category/Brand | backend/app/models/*.py |
| Feature-Sliced Design (frontend) | ⚠️ Aplicado pero con violaciones de capas (app/providers importado desde shared/features) | frontend/src/{app,pages,widgets,features,entities,shared} |
| DDD / CQRS / Microservicios | ❌ No implementado (decisión correcta para el tamaño del dominio) | — |
| Interceptor de autenticación con cola de refresh concurrente | ✅ Implementación no trivial y correcta | frontend/src/shared/api/client.ts |

# 3. Arquitectura

La arquitectura general es un monolito de 3 capas bien separadas, decisión correcta para el tamaño y complejidad del dominio (una distribuidora de repuestos, no un sistema con lógica de negocio masivamente compleja). El backend respeta la regla de dependencia (routes depende de crud y models, nunca al revés) de forma consistente en los módulos revisados.

### Fortalezas verificadas

- Unit of Work correcto: un solo commit por request en backend/app/core/database.py, con rollback automático ante excepción. Ningún controlador llama commit() por su cuenta.

- Bloqueo de fila (SELECT ... FOR UPDATE) al descontar/restaurar stock en pedidos — correcto para concurrencia real, un detalle que la mayoría de proyectos de este tamaño omite.

- Sistema de auditoría con SAVEPOINT para que un fallo en el log no rompa la transacción principal.

- Interceptor de axios con cola de refresh concurrente en el frontend — evita múltiples refreshes en paralelo cuando varios requests fallan con 401 simultáneamente.

### Debilidades verificadas

| Severidad | Hallazgo | Evidencia | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO | CRUDBase (repositorio genérico) solo se usa en 4 de ~10 módulos de dominio; orders/favorites/suppliers/users tienen lógica ad-hoc duplicada | backend/app/crud/crud.py vs orders.py, favorites.py, users.py | Mantenimiento inconsistente: un fix de reglas comunes (ej. unicidad case-insensitive) hay que replicarlo a mano en cada módulo que no usa CRUDBase | 2-3h |
| MEDIO | categories.py y brands.py son prácticamente el mismo archivo copy-pasteado | backend/app/api/routes/categories.py, brands.py | Cualquier fix debe aplicarse dos veces; ya se detectó una divergencia (chequeo de unicidad presente en suppliers pero no en estos dos) | 2-3h |
| MEDIO | Violación sistemática de la regla de dependencia de Feature-Sliced Design: los Context providers de estado global viven en app/providers (capa más alta) pero son importados directamente desde features/, widgets/ e incluso shared/ | frontend/src/shared/lib/useFavorites.ts:5 (el caso más grave — shared reexporta desde app) | Acopla toda la capa features/widgets/shared a app/, contradice la composabilidad que FSD promete; no rompe nada en runtime hoy | Medio (mover providers a entities/*) |
| BAJO | Acoplamiento cruzado entre módulos de rutas (dashboard.py importa función de invalidación de caché desde products.py) | backend/app/api/routes/dashboard.py:7 | Funciona hoy, pero puede crecer mal si se agregan más triggers de invalidación | Bajo |

Score de arquitectura: 7.8 / 10.

# 4. Backend

## 4.1 Autenticación y autorización — análisis profundo

Esta es la superficie más trabajada de todo el proyecto. Verificado en código real (no solo en documentación):

- Cookies HttpOnly con SameSite=lax, secure condicionado automáticamente a producción — JavaScript no puede leer los tokens en ningún escenario.

- Rotación de refresh token one-time-use: el JTI se bloquea en Redis inmediatamente después de validarlo, previniendo replay. Testeado explícitamente.

- token_version por usuario: invalida en masa todas las sesiones emitidas antes de un cambio o reset de contraseña, verificado con test que confirma que la sesión propia sobrevive y las ajenas no.

- Logout revoca tanto el access como el refresh token (no solo uno), corrigiendo lo que la auditoría de junio señalaba como pendiente.

- Secretos derivados vía HKDF-SHA256 independientes por propósito (access/refresh/reset), en vez de concatenación simple como antes.

- Autorización de admin re-verificada contra la base de datos en cada request (no confía en el claim del JWT) — un cambio de rol surte efecto inmediato, no hay que esperar a que expire el token.

- Protección CSRF de doble capa: SameSite=lax + middleware que valida el header Origin en cada request mutante, incluyendo el caso Origin: null.

### Problemas encontrados en autenticación

| Severidad | Hallazgo | Evidencia | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAJO | El claim 'iss' (issuer) del JWT nunca se valida en ningún jwt.decode(), pese a estar presente en el payload | backend/app/core/security.py, deps.py | No explotable hoy (single-issuer, secretos ya segmentados), pero es un campo decorativo — contradice la afirmación de la auditoría previa de que 'iss/aud están validados' | 15 min |
| BAJO | logout() decodifica el access token sin pasar audience=, inconsistente con el resto del código | backend/app/api/routes/auth.py:143 | No es vulnerabilidad activa (mismo secreto), pero es una inconsistencia de higiene | 15 min |
| MEDIO | reset-password no tiene rate limiter propio (solo forgot-password lo tiene) | backend/app/api/routes/auth.py:222-247 | Inconsistente con el resto de endpoints sensibles; no explotable en la práctica porque el token es un JWT firmado, no un código corto | 1h |
| MEDIO | El admin sembrado por seed.py no pasa por validate_password_strength(); el default SEED_ADMIN_PASSWORD='admin1234' no cumple la propia política de contraseñas del sistema | backend/app/seed.py, config.py:42 | En docker-compose.yml de desarrollo la variable no tiene default ni :? — si no se define, el admin queda con contraseña vacía | 30 min |

## 4.2 Validaciones y DTOs

| Severidad | Hallazgo | Evidencia | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO | RegisterRequest no tiene max_length en full_name ni phone (a diferencia de UserBase, que sí lo tiene) | backend/app/schemas/auth.py:25-29 | Un atacante puede enviar un JSON de varios MB en full_name; Pydantic lo acepta y recién falla en el INSERT de Postgres, devolviendo un 503 en vez de un 422 — vector barato de degradación de servicio | 15 min |
| BAJO | SiteSettingsUpdate sin límites de longitud ni formato en campos que se renderizan en el sitio público (footer, contacto) | backend/app/schemas/setting.py:29-38 | Solo accesible por admin, riesgo bajo, pero permite guardar valores que rompan el layout público | 1h |
| BAJO | Inconsistencia entre Pydantic (acepta price=0) y el CHECK constraint de base de datos (exige price>0) | backend/app/schemas/product.py:29 | UX confusa: la API acepta el valor y recién falla como 409 al hacer commit | 30 min |

## 4.3 Base de datos

Modelo bien normalizado, relaciones con ondelete explícito y consistente (CASCADE para composición, SET NULL para referencias débiles), soft-delete uniforme, e índices con evidencia de diseño intencional: índices parciales sobre is_deleted, GIN trigram para búsqueda difusa, e índice compuesto (category_id, stock).

| Severidad | Hallazgo | Evidencia | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTO | N+1 real: orders.py no usa eager-loading para Order.items; con paginación de hasta 100 pedidos, cada listado genera hasta 101 queries | backend/app/api/routes/orders.py (my_orders, admin_list_orders); backend/app/models/order.py:43 | Primer cuello de botella de base de datos real que se notará en producción, tanto en /orders/me como en el panel admin | 30 min (agregar selectinload) |
| MEDIO | Los CHECK constraints (stock≥0, price>0, mensaje no vacío) existen solo como SQL crudo en Alembic, no están reflejados en los modelos SQLAlchemy — por lo tanto nunca se ejercitan en el test suite (SQLite in-memory usa create_all() desde los modelos) | backend/app/models/*.py (ausencia de __table_args__/CheckConstraint); alembic/versions/005, 011 | Las garantías de integridad que el equipo más destacó haber arreglado no están cubiertas por ningún test automatizado | 1-2h |
| MEDIO | Doble fuente de verdad del esquema: scripts/verify_db_integrity.py reimplementa a mano, como SQL crudo duplicado, la creación de constraints e índices que ya crean las migraciones Alembic, y corre automáticamente en cada arranque de contenedor | backend/scripts/verify_db_integrity.py | Si una migración cambia sin actualizar este script en paralelo, el esquema real puede divergir silenciosamente de lo que Alembic cree tener aplicado | Refactor: eliminar el script, depender 100% de alembic upgrade head |
| BAJO | cost_price/margin_pct (migración 010) sin CHECK >= 0 a nivel de base de datos, solo Pydantic los protege | alembic/versions/010 | Bypasseable si se llega directo a la DB o vía scripts internos | 30 min + migración |

## 4.4 Rate limiting y estado compartido

Redis-backed con fallback a memoria, documentado honestamente. Claves compuestas por (IP, email) y por IP sola en los endpoints sensibles (login, register, forgot-password, quotes, orders) para prevenir bypass por rotación de email — confirmado con tests reales. El sistema fue diseñado correctamente para escalar horizontalmente desde el día uno: si en el futuro se agregan más réplicas del backend, el rate limiting seguirá siendo consistente porque ya usa Redis como estado compartido, no memoria local del proceso.

## 4.5 Manejo de errores

Envelope de error uniforme, nunca expone stack traces ni SQL crudo al cliente, incluye request_id para correlación en logs. Único defecto: un error de longitud de columna (DataError de Postgres) cae en el handler genérico de 503 en vez de un 422/400, lo que da un mensaje incorrecto al usuario ('error de base de datos, reintentá' cuando el problema real es un input inválido).

## 4.6 Seguridad backend (OWASP Top 10)

| Categoría OWASP | Estado |
| --- | --- |
| A01 Broken Access Control | ✅ Protegido — autorización re-verificada contra DB en cada request |
| A02 Cryptographic Failures | ✅ bcrypt + HKDF correctos; librería JWT (python-jose) con mantenimiento decreciente y CVEs conocidos (ver sección DevOps) |
| A03 Injection (SQL) | ✅ Protegido — 100% SQLAlchemy parametrizado, sin SQL crudo con input de usuario |
| A04 Insecure Design | ✅ Rate limiting multicapa, locking de stock, soft-delete consistente |
| A05 Security Misconfiguration | ⚠️ Parcial — headers de seguridad completos en el API, pero ausentes en las respuestas HTML/JS que sirve nginx (ver DevOps) |
| A06 Vulnerable Components | ❌ Sin escaneo automatizado — ni Dependabot, ni pip-audit, ni npm audit en CI |
| A07 Auth Failures | ✅ Protegido — ver sección 4.1 |
| A08 Data Integrity Failures | ⚠️ Parcial — SAVEPOINT en audit correcto, pero CHECK constraints no reflejadas en el ORM (ver 4.3) |
| A09 Logging Failures | ✅ Protegido — logging JSON estructurado, audit log inmutable |
| A10 SSRF | N/A — no hay fetches a URLs controladas por usuario |

## 4.7 Performance backend

Cache de dashboard/analytics en Redis con TTL de 60s e invalidación activa en cada mutación de productos — bien pensado. Catálogo público con cache HTTP separado de la vista de admin (no-store forzado para admins). El problema de performance más concreto es el N+1 de /orders (sección 4.3). Pool de conexiones de 15 (5+10) por proceso es razonable hoy porque solo hay un proceso uvicorn corriendo (ver sección DevOps/Escalabilidad).

## 4.8 Testing backend

237 funciones de test en 17 archivos, ejecutadas y verificadas: 237/237 pasan. Cobertura medida con coverage.py (no estimada): 86% de statements sobre 2.163 líneas evaluables. Esta cifra es más alta que la de la auditoría de julio (198 tests) — el proyecto siguió creciendo desde entonces.

| Severidad | Hallazgo | Evidencia | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTO | GET /products/deleted y PATCH /products/{id}/restore tienen 0% de cobertura de test pese a estar en uso activo desde el frontend admin | backend/app/api/routes/products.py; frontend/.../AdminProductsPage.tsx | Funcionalidad viva sin ninguna red de contención automatizada | 4h |
| ALTO | Las líneas de fail-fast de producción (SECRET_KEY insegura, CORS a localhost en prod, REDIS_URL vacía) no tienen ningún test que las dispare | backend/app/main.py:56-78 | Código crítico de seguridad sin cobertura — una regresión ahí no la detectaría CI | 3h |
| MEDIO | El test suite corre 100% contra SQLite in-memory; la rama de búsqueda pg_trgm (usada en producción real con Postgres) nunca se ejecuta en CI | backend/tests/conftest.py; backend/app/api/routes/products.py | Ningún test corre contra el motor real de producción; tampoco hay test que valide que alembic upgrade head aplica limpio sobre una DB Postgres poblada | Medio — requiere Postgres real en CI |
| MEDIO | Sin pytest-cov ni gate de cobertura mínima en CI | backend/requirements-dev.txt; .github/workflows/backend.yml | La cobertura puede degradarse silenciosamente sin que nadie lo note | 1h |

Score backend general: 7.6 / 10. Testing backend: 7.5 / 10 (promedio de las dos evaluaciones independientes, 72-78/100).

# 5. Frontend

## 5.1 Arquitectura y estado

Feature-Sliced Design aplicado con violaciones de capas ya descritas en la sección 3. No hay ninguna librería de estado de servidor (TanStack Query, SWR): todo el fetching es useEffect + useState manual con .then()/.catch() repetido en cada página. Esto implica: sin cache entre navegaciones (volver a /admin re-pide todo desde cero), sin deduplicación de requests idénticos, y sin retry automático.

- AuthProvider y CartProvider memoizan correctamente su value con useMemo/useCallback.

- FavoritesProvider NO memoiza su value — el objeto de contexto se recrea en cada render, y como ProductCard consume useFavorites() directamente, tocar un solo favorito re-renderiza los ~48 cards del grid del catálogo en vez de solo el que cambió.

## 5.2 Bug funcional crítico: catálogo sin paginación

Este es el hallazgo más grave de toda la auditoría en términos de impacto de negocio, no solo técnico.

CatalogPage.tsx llama a la API con limit: 48 fijo, sin skip, sin ningún control de 'página siguiente' o scroll infinito. El estado total se trackea internamente pero nunca se usa para paginar. El componente Pagination ya existe y se usa en otras páginas (AdminProductsPage, AdminSuppliersPage, MyOrdersPage), y el parámetro skip ya está soportado por la API — simplemente no está conectado en la página pública de catálogo. Consecuencia: si Crow tiene más de 48 productos en cualquier combinación de filtros (altamente probable para una distribuidora de repuestos con catálogo amplio), los clientes nunca pueden ver ni comprar el resto. No es un problema de performance a futuro: es un bug que limita ventas desde el primer día de producción.

## 5.3 Performance

| Severidad | Hallazgo | Evidencia | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTO | Ninguna imagen usa loading='lazy'; Cloudinary se usa sin parámetros de transformación (f_auto,q_auto,w_<size>) — se sirve la imagen tal cual se subió | frontend/src/shared/ui/ProductImage.tsx; entities/upload/api.ts | Impacto directo en LCP/Core Web Vitals y en costos de banda ancha, multiplicado por cada carga de catálogo | Bajo-medio (agregar atributo + parametrizar URL) |
| MEDIO | Cero uso de React.memo en todo el proyecto | grep global sobre frontend/src | Combinado con el bug de FavoritesProvider (5.1), produce re-renders medibles e innecesarios del grid de productos | Bajo |
| MEDIO | Sin manualChunks en Vite — las librerías de terceros (framer-motion, axios, react-router) no se separan en un chunk vendor cacheable aparte del código de la app | frontend/vite.config.ts | Reduce la eficiencia del cache de navegador entre deploys: cualquier cambio de código de la app invalida también las librerías | Bajo |
| ALTO | No hay TanStack Query / cache de estado de servidor | package.json (ausencia) | Refetch redundante en cada navegación; a partir de ~10.000 usuarios genera tráfico innecesario medible hacia el backend en catálogo/categorías/marcas | Alto (migración de 15-20 páginas) |

Puntos fuertes reales de performance: lazy loading de rutas genuino y bien segmentado (React.lazy en 20 rutas admin/cuenta), bundle liviano sin dependencias pesadas superfluas, fuentes self-hosted vía @fontsource.

## 5.4 UX/UI

Estados de loading/error/vacío bien cubiertos: skeletons con shimmer, EmptyState reutilizado, estado vacío dedicado en checkout con CTA. Manejo de error de API centralizado y usado consistentemente.

| Severidad | Hallazgo | Evidencia | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO | Validación de formularios manual, sin librería de esquema (no hay react-hook-form ni zod); sin campo de confirmación de contraseña en el registro | frontend/src/features/auth/AuthPanel.tsx | Validación real solo ocurre en el servidor (viaje de red); UX pobre en errores complejos | Medio |
| ALTO | Accesibilidad despareja: MoreSheet (bottom sheet mobile) sin role='dialog', sin manejo de Escape ni foco atrapado, a diferencia de SearchPalette en el mismo archivo que sí lo implementa bien; solo 17 aria-label en 10 de 90 archivos .tsx | frontend/src/widgets/navbar/Navbar.tsx | Inconsistencia dentro del mismo archivo; cobertura de accesibilidad parcial en un sitio con página legal de accesibilidad | Medio |
| MEDIO-ALTO | La página legal de política de cookies describe Google Analytics y un banner de consentimiento que NO existen en el código | frontend/src/pages/legal/CookiesPage.tsx | Riesgo legal/reputacional real: contenido legal público inexacto, no solo un detalle técnico | Bajo (corregir texto) |

## 5.5 Seguridad frontend

El punto más fuerte de toda la auditoría de frontend. Los tokens nunca tocan localStorage/sessionStorage — la sesión se restaura vía cookie HttpOnly enviada automáticamente por el navegador. Cero uso de dangerouslySetInnerHTML en todo el proyecto. Guards de ruta correctos para admin/cuenta (aunque, correctamente entendido, son protección de UX, no seguridad real — la barrera real está en el backend). TypeScript estricto con prácticamente cero usos de any (1 solo caso justificado con comentario).

## 5.6 SEO

| Severidad | Hallazgo | Evidencia | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTO | SPA pura sin SSR/SSG; los meta tags dinámicos (usePageMeta) mutan el DOM en el cliente, invisibles para crawlers que no ejecutan JavaScript (la mayoría de los scrapers de redes sociales: WhatsApp, Facebook, LinkedIn) | frontend/src/shared/lib/usePageMeta.ts | Compartir el link de un producto específico en WhatsApp muestra siempre el og:title/og:image genéricos, no los del producto — pérdida de conversión concreta para un negocio que probablemente comparte fichas de producto por WhatsApp | Alto (requiere SSR, prerendering estático, o un servicio de prerender-on-demand) |
| ALTO | El sitemap.xml (generado por el backend) no incluye ninguna URL de producto individual, solo 5 rutas estáticas + categorías | backend/app/api/routes/seo.py:42-76 | El catálogo completo queda fuera del sitemap — pérdida de tráfico orgánico long-tail (búsquedas específicas de SKU/pieza) | Medio |

## 5.7 Testing frontend

57 tests unitarios en 7 archivos, ejecutados y verificados: 57/57 pasan. Calidad alta donde existen (usan MSW contra HTTP real, no mocks de implementación interna; cubren casos borde reales como reconciliación de carrito login/logout). Pero la cobertura es extremadamente angosta: 829 líneas de test contra 13.329 líneas de código fuente (~6.2%), concentradas en 2 providers, 1 hook y utilidades — cero tests unitarios para las 12 páginas de administración, el checkout, el carrito, o cualquier componente de presentación. 12 tests E2E con Playwright cubren un flujo de compra completo genuino, pero nunca se ejecutan en CI — existen como código muerto de automatización hasta que alguien los corre manualmente.

Score frontend general: 6.8 / 10. Testing frontend: 5.6 / 10 (promedio 52-60/100). Seguridad frontend: 8.5 / 10. Accesibilidad: 5.8 / 10.

# 6. DevOps, infraestructura, CI/CD y seguridad de configuración

Hallazgo transversal importante: los dos cambios más recientes del proyecto (10 de julio, hardening de seguridad e infraestructura) fueron archivados como completos con una tarea de verificación explícitamente sin ejecutar — el propio registro de cambios (openspec) admite que nunca se corrió pytest ni se validó docker-compose.prod.yml antes de darlos por cerrados. El código se verificó manualmente en esta auditoría y está genuinamente presente y bien escrito, pero es una señal de proceso a corregir: dar por cerrado un hardening de seguridad sin ejecutar su propia suite de validación.

## 6.1 Docker

| Severidad | Hallazgo | Evidencia | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Ningún contenedor (backend ni frontend) define un usuario no-root; el proceso uvicorn corre como root dentro del contenedor | backend/Dockerfile, frontend/Dockerfile (ausencia de directiva USER) | Si hay un RCE en cualquier dependencia, el atacante obtiene root dentro del contenedor, facilitando escapes y movimiento lateral | Bajo (unas horas) |
| ALTO | Dockerfile del backend sin multi-stage build: gcc y libpq-dev quedan instalados permanentemente en la imagen de producción, pese a que psycopg2-binary ya viene precompilado | backend/Dockerfile | Superficie de ataque innecesaria (un compilador en runtime) y tamaño de imagen mayor al necesario | Bajo (medio día) |
| MEDIO | backend/docker-compose.yml (archivo legacy) sigue existiendo con password de Postgres hardcodeada en texto plano y el puerto 5432 expuesto al host; el propio registro de cambios afirma falsamente que este archivo 'ya está cubierto' | backend/docker-compose.yml:8,28 | Si algún script o desarrollador lo usa por error en vez del compose de la raíz, se despliega con credenciales hardcodeadas y Postgres expuesto directamente a internet | Bajo (eliminar o corregir) |
| MEDIO | seed.py se ejecuta en cada arranque de contenedor, incluso en producción, con una operación de escritura a la base de datos | backend/Dockerfile:25 | Idempotente hoy, pero riesgo de condición de carrera si en el futuro hay más de una réplica arrancando en paralelo | Bajo |
| POSITIVO | docker-compose.prod.yml usa sintaxis ${VAR:?mensaje} en todos los secretos (falla el arranque si no están definidos); solo Caddy publica puertos al host; Redis en prod con contraseña y persistencia AOF | docker-compose.prod.yml | Mecanismo de fail-fast real, no solo documentado; superficie de red reducida respecto al compose de desarrollo | — |

## 6.2 Nginx / Caddy (borde de red)

| Severidad | Hallazgo | Evidencia | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTO | Cero headers de seguridad a nivel nginx (CSP, X-Frame-Options, HSTS, X-Content-Type-Options). Los headers de seguridad del backend solo protegen las respuestas /api/*, no el HTML/JS de la SPA que sirve nginx directamente | frontend/nginx.conf | El sitio web (index.html, bundles JS) se sirve al navegador sin ninguna mitigación de clickjacking ni de sniffing de contenido | Bajo (15 min) |
| ALTO | Ningún componente de la cadena Caddy → nginx → FastAPI limita el volumen bruto de requests entrantes; el rate limiting solo existe en la capa de aplicación para endpoints específicos de negocio (login, registro, cotizaciones, pedidos) | deploy/Caddyfile; frontend/nginx.conf | Un ataque volumétrico simple (no DDoS sofisticado) puede saturar el único proceso uvicorn sin que nada lo frene antes de llegar a él; endpoints como GET /products o búsqueda no tienen ningún límite | Medio |
| POSITIVO | El Caddyfile sí provee TLS automático real vía Let's Encrypt — la afirmación de HTTPS 'pendiente' de la auditoría de julio está efectivamente resuelta en el código, aunque nunca fue verificada en un servidor real | deploy/Caddyfile | — | — |

## 6.3 CI/CD

| Severidad | Hallazgo | Evidencia | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Cero escaneo automatizado de dependencias vulnerables en cualquiera de los dos stacks: sin Dependabot, sin pip-audit/safety, sin npm audit | backend/requirements-dev.txt; .github/workflows/*.yml | Dependencias con CVEs conocidos (ver 6.4, python-jose) nunca generan alerta automática | Bajo (medio día) |
| ALTO | No existe ningún workflow de Continuous Deployment: los dos únicos workflows son de CI (test/build); el deploy es 100% manual vía SSH + git pull + docker compose up | DEPLOY.md:46-51; ausencia de workflow de deploy | Lo que existe es solo CI; no hay 'CD' pese a que el proyecto se autodenomina con pipeline completo | Medio |
| ALTO | Cero linting en ambos stacks: no hay ESLint en frontend ni ruff/black/flake8/mypy en backend, ni configurado ni corriendo en CI | frontend/package.json; backend/ (ausencia de pyproject.toml) | Sin enforcement automático de calidad de código, imports muertos, hooks mal usados, ni las reglas de arquitectura FSD | Medio (1-2 días) |
| ALTO | Los 12 tests E2E de Playwright existen pero nunca se ejecutan en el pipeline de CI | .github/workflows/frontend.yml (ausencia del paso) | Inversión de esfuerzo en infraestructura de test que no protege ningún pipeline automatizado; puede romperse silenciosamente durante semanas | Bajo-medio (1-2 días) |

## 6.4 Dependencias con riesgo conocido

- python-jose==3.3.0: librería con mantenimiento decreciente y CVEs reportados públicamente (confusión de algoritmo, DoS vía JWE malformado). El código mitiga el vector de confusión de algoritmo fijando explícitamente algorithms=['HS256'] en cada decode(), pero la dependencia en sí es un riesgo de mediano plazo sin un mecanismo que lo detecte automáticamente.

- jinja2==3.1.4: versión con CVEs de sandbox-escape parcheados en versiones posteriores; riesgo real bajo porque se usa solo para templates de email con contenido controlado por el propio backend.

## 6.5 Variables de entorno y gestión de secretos

Ningún secreto hardcodeado encontrado en el código de aplicación (verificado con grep exhaustivo sobre todo el repositorio y sobre el historial completo de git). El único hardcodeo real es el archivo legacy backend/docker-compose.yml (sección 6.1). No hay ningún gestor de secretos (Vault, AWS Secrets Manager) — el mecanismo es variables de entorno planas con fail-fast, aceptable para la escala actual pero una limitación a documentar. Se detectó una inconsistencia menor: .env.example documenta REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS, pero el código real lee REFRESH_TOKEN_EXPIRE_MINUTES — la variable documentada se ignora silenciosamente si se define.

## 6.6 Deploy, backups y monitoreo

| Severidad | Hallazgo | Evidencia | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | No hay ningún backup automatizado de PostgreSQL. El comando de respaldo existe documentado en DEPLOY.md pero depende de que un operador humano lo recuerde ejecutar manualmente; no hay cron, systemd timer, GitHub Action programada, ni integración con almacenamiento externo | DEPLOY.md:55-61; ausencia de scripts de backup | Para un e-commerce con pedidos y usuarios reales, la ausencia total de backup automatizado de la única base de datos con estado persistente es un riesgo de pérdida de datos catastrófico e inaceptable en este estado | Bajo (cron + script, medio día) |
| CRÍTICO | No existe ninguna solución de monitoreo de errores ni alerting. Sentry solo aparece como un comentario TODO sin implementar en el ErrorBoundary del frontend | frontend/src/app/providers/ErrorBoundary.tsx:36-37 | Un incidente (Redis caído, disco lleno, certificado TLS expirado, memory leak) se detecta solo cuando un cliente se queja o un humano revisa manualmente logs/docker ps | Medio (1-2 días, integrar Sentry + alerta básica) |
| ALTO | Sin plan de rollback documentado ni versionado de imágenes; las migraciones de base de datos corren automáticamente al arrancar sin backup previo ni ventana de mantenimiento | DEPLOY.md:46-51; backend/Dockerfile:25 | Si un deploy rompe producción, la única vía de recuperación es git revert manual y re-desplegar, con downtime no acotado | Medio |
| POSITIVO | El endpoint de health check (GET /api/health) está bien hecho: reporta estado real de DB y Redis, y es usado correctamente por los healthchecks de Docker Compose | backend/app/main.py:169-184 | — | — |

## 6.7 Escalabilidad de infraestructura

| Severidad | Hallazgo | Evidencia | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Aunque se intentara escalar el backend a múltiples réplicas, la configuración actual de nginx (proxy_pass a un hostname estático, sin bloque upstream ni resolver DNS dinámico) resuelve ese hostname una sola vez al arrancar — escalar horizontalmente no funcionaría out-of-the-box con la configuración actual | frontend/nginx.conf:15 | Bloqueante real para crecimiento futuro más allá de tráfico bajo-medio | Medio (bloque upstream + resolver, o pasar a un load balancer real) |
| ALTO | uvicorn corre sin --workers (un solo proceso Python); sin Gunicorn ni multiproceso local | backend/Dockerfile:25 | Todo el tráfico HTTP pasa por un único proceso; con SQLAlchemy síncrono, cualquier operación bloqueante (bcrypt, queries) bloquea el event loop | Bajo (agregar workers o Gunicorn) |
| MEDIO | Postgres single-instance, sin réplica de lectura, sin pgbouncer/connection pooler externo; pool de conexiones limitado a 15 por proceso | docker-compose.prod.yml; backend/app/core/config.py:24-27 | Con múltiples réplicas de API en el futuro, 15 conexiones × N réplicas puede agotar max_connections de Postgres (default 100) con solo 6-7 réplicas | Medio (pgbouncer) |

Score DevOps: 5.2 / 10. Seguridad de infraestructura: 5.8 / 10. Escalabilidad de infra: 3.0 / 10. CI/CD: 4.0 / 10.

# 7. Testing, documentación y proceso de desarrollo

## 7.1 Documentación

| Severidad | Hallazgo | Evidencia | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | No existe ningún README.md en la raíz del proyecto — contradice directamente la afirmación de las auditorías previas de 'README excelente'. No hay punto de entrada para un desarrollador nuevo que explique el monorepo completo | raíz del proyecto (ausencia) | Onboarding de cualquier desarrollador nuevo depende de leer código directamente | 2-3h |
| ALTO | backend/README.md existe pero está desactualizado: documenta 9 endpoints de 15 módulos reales y 5 modelos de 11 reales — faltan pedidos, favoritos, proveedores, configuración y auditoría, features agregadas después de la versión inicial del README | backend/README.md | Un desarrollador que confía en este documento se lleva una imagen incompleta del sistema | 2h |
| MEDIO | No existe ningún CHANGELOG.md en ningún nivel del proyecto | ausencia global | Sin forma de saber qué cambió entre versiones sin leer 35 propuestas de openspec una por una | 1h + mantenimiento continuo |
| POSITIVO | DEPLOY.md es preciso y fue verificado línea por línea contra el código real (los fail-fast que describe existen literalmente); .env.example está bien organizado con instrucciones de generación de secretos | DEPLOY.md; .env.example | — | — |

## 7.2 Proceso de desarrollo (openspec)

El proyecto usa un proceso de especificación de cambios (openspec) con 35 propuestas archivadas entre el 29 de junio y el 10 de julio, cada una con proposal, design, tasks y apply. Esto es evidencia genuina de madurez de proceso, no ruido cosmético: se verificó que la correlación entre lo documentado y lo efectivamente implementado en código es alta. Un caso notable (dashboard-cache-invalidation, 8 de julio) documenta explícitamente un diagnóstico inicial equivocado y su corrección posterior — un nivel de honestidad técnica poco común incluso en equipos profesionales.

## 7.3 Control de versiones (Git)

| Severidad | Hallazgo | Evidencia | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTO | Solo 21 commits en 17 días de historial, una sola rama (master), sin tags de versión pese a que package.json declara version: 2.0.0 | git log, git tag, git branch -a | Sin forma de saber qué commit corresponde a lo que está en producción, ni de hacer rollback a una versión conocida-buena con confianza | 15 min (taguear ahora) + cambio de hábito |
| MEDIO | Commits masivos y no atómicos (el commit inicial trae 212 archivos de una vez; otro trae 121 archivos con más de 13.000 líneas) | git log --shortstat | git blame y git bisect son prácticamente inútiles para aislar cuándo se introdujo un bug específico | Cambio de hábito, sin costo de herramienta |
| MEDIO | Los 35 cambios documentados en openspec se comprimen en solo 21 commits — la granularidad del proceso de especificación no sobrevive al historial de versiones | comparación openspec/changes/archive vs git log | Un commit puede empaquetar 2-3 cambios distintos sin forma de separarlos después salvo leyendo el diff completo | Cambio de hábito |

## 7.4 Deuda técnica y código muerto

| Severidad | Hallazgo | Evidencia | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTO | 27 ocurrencias del patrón .catch(() => setItems([])) en 17 archivos del frontend: el error se traga sin loggear y sin distinguir 'no hay datos' de 'la API falló'. Este patrón exacto ya causó un bug documentado en producción (panel de inventario mostrando 'sin productos' con inventario real cargado, por un 422 absorbido silenciosamente) | grep global sobre frontend/src; caso documentado en openspec dashboard-cache-invalidation | El mismo tipo de bug puede reaparecer en cualquiera de los 26 puntos restantes sin que nadie lo note hasta que un usuario se queje | 1-2 días |
| BAJO | Placeholder sin completar en datos estructurados SEO de la home ('+54-261-XXX-XXXX') | frontend/src/pages/home/HomePage.tsx:19 | Dato falso indexable por buscadores | 15 min |
| POSITIVO | Cero marcadores TODO/FIXME/HACK abandonados en todo el código; sin duplicación evidente entre backend y frontend más allá de validaciones espejadas razonables | grep global | — | — |

Score documentación: 3.8 / 10. Proceso de desarrollo / Git: 4.5 / 10. Deuda técnica (100=sin deuda): 6.0 / 10. Mantenibilidad: 5.8 / 10.

# 8. Comparación con estándares profesionales

Comparación explícita contra prácticas estándar de Google, Microsoft, Stripe y Mercado Libre — no contra el 'proyecto personal promedio'.

| Dimensión | Estándar de la industria | Crow Repuestos v3 |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de tests backend | 80-90%+ con gate bloqueante en CI | 86% medido, pero sin gate en CI — nadie lo mide automáticamente |
| Cobertura de tests frontend | Componentes críticos (checkout, pagos) con test obligatorio | Checkout, carrito y las 12 páginas de admin sin un solo test unitario |
| Code review | PR obligatorio con 1-2 aprobaciones y checks bloqueantes | 0 evidencia de PR review; una sola rama, push directo a master |
| Commits | Atómicos, Conventional Commits, vinculados a tickets/specs | 21 commits en 17 días, varios de 100+ archivos, mensajes libres en español informal |
| Linting/formato | Bloqueante en CI (ESLint/Prettier, ruff/black/mypy) | Inexistente en ambos stacks |
| Versionado | SemVer con tags y changelog automatizado | Sin tags, sin changelog |
| Documentación | README de arquitectura + runbooks + docs de API versionados | Sin README raíz; README de backend con ~45% de la API sin documentar |
| Observabilidad | Error tracking + logging agregado + alerting obligatorios antes de producción | Logging JSON estructurado de buena calidad, pero solo va a stdout local; cero error tracking, cero alerting |
| Gestión de secretos | Vault / Secrets Manager gestionado | Variables de entorno planas con fail-fast — aceptable a esta escala, insuficiente a mayor escala |
| Seguridad de aplicación | Threat modeling documentado + pentest antes de producción | Hardening real y bien probado (CSRF, rate limit, invalidación de sesión), pero sin pentest externo ni escaneo de dependencias en CI |

Conclusión de esta comparación: el núcleo de ingeniería (backend, tests de seguridad, proceso de especificación) está genuinamente por encima del promedio de proyectos de este tamaño y en algunos puntos se acerca a prácticas de equipos serios. Pero el proyecto no tiene ninguna de las barreras automatizadas de calidad que las empresas grandes consideran no negociables antes de producción: sin linting, sin gate de cobertura, sin code review, sin CI para E2E, sin tags de versión. Es el patrón típico de desarrollo muy hábil pero solitario, sin los procesos de organización que existen específicamente para escalar más allá de una sola persona.

# 9. Escalabilidad — proyección por volumen de usuarios

| Usuarios concurrentes | Diagnóstico | Primer cuello de botella |
| --- | --- | --- |
| 100 | Sin problemas visibles en ningún componente del stack. | Ninguno relevante. |
| 1.000 | Empieza a notarse latencia bajo picos (proceso único de uvicorn); el N+1 de /orders empieza a doler en el panel admin; catálogo sin paginación ya es un problema de negocio, no de carga. | Proceso único de API (sin --workers) + pool de DB de 15 conexiones + bug de paginación del catálogo. |
| 10.000 | El rate limiting Redis sigue siendo consistente (bien diseñado para esto), pero sin cache de queries en frontend el tráfico redundante hacia el backend crece; ausencia de alerting significa que el equipo se entera tarde de cualquier degradación. | Único proceso API + ausencia de alerting + ausencia de backups (cualquier incidente de datos a este volumen ya es de negocio real). |
| 100.000 | La arquitectura de instancia única en todos los niveles (API, DB, Redis, proxy) no está diseñada para este volumen; y de hecho la configuración actual de nginx impediría escalar horizontalmente aunque se lo intentara. | Servidor único como punto único de fallo total: CPU, RAM, disco y red del único host se agotan simultáneamente; sin CDN, sin réplicas de DB. |
| 1.000.000 | Requiere un rediseño de infraestructura completo: múltiples instancias de API con balanceador real, réplicas de lectura de Postgres, CDN de contenido estático, Redis gestionado/cluster, colas persistentes para email en vez de BackgroundTasks in-process. | Todo el stack simultáneamente — no es una optimización incremental, es un rediseño de arquitectura. |

Nota importante y matizada: no todo el sistema escala mal por igual. El subsistema de autenticación (JWT + Redis para blocklist y rate limiting) fue diseñado correctamente para múltiples réplicas desde el día uno — es de los pocos componentes que escalaría horizontalmente sin cambios de fondo si se resolviera primero el problema de enrutamiento de nginx. El cuello de botella real no es el diseño de la lógica de negocio, sino la topología de instancia única de la infraestructura de despliegue.

# 10. Estimación de completitud y esfuerzo para producción

## 10.1 Porcentaje de completitud por área

| Área | Completitud |
| --- | --- |
| Backend (funcionalidad + solidez) | 90% |
| Frontend (funcionalidad, con el bug de paginación pendiente) | 83% |
| Arquitectura | 88% |
| Base de datos | 87% |
| Seguridad de aplicación (código) | 80% |
| Seguridad de infraestructura/borde | 58% |
| UX | 80% |
| Performance | 66% |
| Testing backend | 80% |
| Testing frontend | 45% |
| Documentación | 40% |
| DevOps / CI-CD / Observabilidad | 48% |
| PROMEDIO GENERAL | 70% |

## 10.2 Tiempo estimado hasta producción

### Fase 1 — Bloqueantes críticos (imprescindibles antes de cualquier lanzamiento)

- 1 desarrollador senior: 6-8 días hábiles.

- Equipo de 3 desarrolladores en paralelo: 2-3 días hábiles.

Incluye: paginación del catálogo, backups automatizados, monitoreo básico de errores, usuario no-root en contenedores, escaneo de dependencias en CI, headers de seguridad en nginx, eliminar el compose legacy inseguro, fix del N+1 de pedidos, gaps de validación de input, reflejar los CHECK constraints en el ORM.

### Fase 2 — Brecha operativa completa (recomendado antes de tráfico serio)

- 1 desarrollador senior: 3-4 semanas adicionales.

- Equipo de 3 desarrolladores en paralelo: 1.5-2 semanas adicionales.

Incluye: linting en ambos stacks, E2E en CI, README actualizado, cache de queries en frontend (TanStack Query), fix sistemático de los 27 catch silenciosos, testing de componentes de frontend (checkout, admin), SEO (SSR/prerender + sitemap de productos), escalabilidad horizontal real (upstream de nginx + workers + pgbouncer), plan de rollback documentado.

### Total estimado hasta un estado de producción robusto

1 desarrollador senior: 4-5 semanas. Equipo de 3 desarrolladores: 1.5-2.5 semanas.

# 11. Roadmap priorizado

## 🔴 Prioridad crítica — antes de cualquier usuario real

| # | Tarea | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conectar paginación real en el catálogo público (componente Pagination + skip ya existen) | 0.5-1 día |
| 2 | Backups automatizados de PostgreSQL (cron/systemd timer + subida a almacenamiento externo) | 0.5 día |
| 3 | Integrar error tracking básico (Sentry) en frontend y backend + alerta de caída del health check | 1-2 días |
| 4 | Usuario no-root en ambos Dockerfiles | Unas horas |
| 5 | Escaneo de dependencias vulnerables en CI (Dependabot + pip-audit + npm audit) | 0.5 día |
| 6 | Headers de seguridad (CSP, X-Frame-Options, HSTS) en nginx para el sitio estático | Unas horas |
| 7 | Eliminar o corregir backend/docker-compose.yml (password hardcodeada, puerto DB expuesto) | 1 hora |
| 8 | Fix N+1 en listado de pedidos (agregar selectinload) | 30 min |
| 9 | max_length en RegisterRequest.full_name/phone | 15 min |
| 10 | Reflejar CHECK constraints en los modelos SQLAlchemy y testearlos | Unas horas |

## 🟠 Prioridad alta — próximas 2-4 semanas

| # | Tarea | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| 11 | ESLint + reglas de arquitectura FSD en frontend; ruff en backend, ambos bloqueantes en CI | 1-2 días |
| 12 | Ejecutar los 12 tests E2E de Playwright en CI | 1-2 días |
| 13 | README de raíz + actualizar backend/README.md con los 15 módulos y 11 modelos reales | 3-4 horas |
| 14 | Reemplazar los 27 patrones de .catch silencioso por manejo de error visible/logueado | 1-2 días |
| 15 | Migrar el nginx upstream a resolución dinámica + agregar --workers a uvicorn para permitir escalado horizontal real | 2-3 días |
| 16 | Plan de rollback documentado + versionado de imágenes Docker | 1 día |
| 17 | Sitemap con URLs de productos individuales | 1 día |
| 18 | Lazy loading + transformaciones Cloudinary en imágenes de producto | 1 día |
| 19 | Migrar python-jose a PyJWT (mantenido activamente) | 1-2 días |
| 20 | Rate limiting a nivel de proxy (Caddy/nginx) como capa adicional de defensa | 1-2 días |

## 🟡 Prioridad media — 1-2 meses

- Migrar el fetching de datos del frontend a TanStack Query (cache, deduplicación, retry) — 1-2 semanas.

- Testing de componentes de frontend para checkout, carrito y las páginas de admin más usadas — 3-5 días.

- Memoizar FavoritesProvider y envolver ProductCard en React.memo — pocas horas.

- Terminar la migración de estilos inline a Tailwind en los casos evitables (~1-2 días) y eliminar la doble fuente de verdad de colores (theme.ts vs tailwind.config.js).

- Corregir el contenido de la página legal de cookies (o implementar realmente el consentimiento/analítica que describe) — riesgo legal.

- Accesibilidad: cerrar el gap de MoreSheet (foco, Escape, role=dialog) y ampliar cobertura de aria-label; auditoría de contraste con Lighthouse/axe.

- pgbouncer o connection pooler externo antes de escalar a múltiples réplicas de API.

- Adoptar Conventional Commits + tags de versión + branch protection en master.

## 🟢 Prioridad baja — cuando haya capacidad

- SSR o prerendering para páginas de producto (mejora SEO y previews sociales) — proyecto de varias semanas, evaluar ROI real primero.

- Multi-stage build para el Dockerfile del backend.

- Cola persistente para envío de emails en vez de BackgroundTasks in-process.

- Roles adicionales más allá de USER/ADMIN, si el negocio lo requiere.

- Kubernetes u orquestador equivalente — solo si el volumen de tráfico lo justifica; prematuro hoy.

# 12. Score final

| Dimensión | Score (1-10) |
| --- | --- |
| Arquitectura | 7.8 |
| Código | 7.7 |
| Backend | 7.6 |
| Frontend | 6.8 |
| Base de Datos | 7.9 |
| UX | 7.0 |
| UI | 7.8 |
| Seguridad (aplicación) | 8.0 |
| Seguridad (infraestructura/borde) | 5.8 |
| Performance | 6.6 |
| Escalabilidad | 3.5 |
| Mantenibilidad | 5.8 |
| DevOps | 5.2 |
| Documentación | 3.8 |
| Testing backend | 7.5 |
| Testing frontend | 5.6 |
| Calidad general (promedio ponderado) | 6.4 |

Lectura del score: el núcleo técnico (arquitectura, backend, base de datos, seguridad de aplicación) está en el rango 7.5-8.0, genuinamente sólido y por encima del promedio para un proyecto de este tamaño. El promedio general se ve arrastrado hacia abajo por tres áreas operativas con puntaje débil — escalabilidad de infraestructura (3.5), documentación (3.8) y DevOps (5.2) — que no son fallas de ingeniería del código en sí, sino ausencias de procesos y controles que sí son estándar en cualquier despliegue de producción serio.

# 13. Veredicto final

⚠️  PUEDE SALIR A PRODUCCIÓN CON RIESGOS — condicionado a resolver primero los 10 ítems críticos del roadmap (sección 11)

## ¿Aprobaría este sistema para producción hoy, tal cual está?

No. Hay un bug funcional que le impide a un cliente comprar más de 48 productos, cero backup automatizado de la única base de datos con estado, y cero forma de enterarse de un incidente salvo que un cliente se queje. Ninguno de estos tres puntos es aceptable el día del lanzamiento de un e-commerce real, independientemente de cuán sólido sea el resto del sistema.

## ¿Y después de resolver los ítems críticos (aproximadamente 1-1.5 semanas)?

Sí, para un volumen bajo-medio de usuarios (cientos a pocos miles). El núcleo de autenticación, la integridad transaccional de pedidos/stock, y el manejo de datos sensibles están genuinamente bien construidos y testeados — no es un sistema frágil, es un sistema con gaps operativos concretos y acotados. Para tráfico de decenas de miles de usuarios o más, además hace falta resolver la topología de instancia única (nginx + workers + pgbouncer, sección 6.7), que es un trabajo adicional de 1-2 semanas.

## Riesgos si se despliega hoy sin cambios

- Pérdida de ventas medible desde el primer día por el bug de paginación del catálogo.

- Pérdida de datos irreversible ante cualquier falla de disco, corrupción o error humano, al no existir backups.

- Incidentes que se prolongan sin ser detectados (horas o días) por ausencia de monitoreo/alerting.

- Superficie de ataque innecesaria por contenedores root y dependencias sin escaneo automático.

- Imposibilidad de responder rápido a un deploy roto por falta de plan de rollback.

## Qué puede esperar a versiones futuras sin bloquear el lanzamiento

- Migración a TanStack Query y optimización de cache de frontend.

- SSR/prerendering para SEO de fichas de producto.

- Ampliar cobertura de tests de frontend a componentes de presentación.

- Terminar la migración completa de estilos a Tailwind.

- Escalabilidad horizontal completa (upstream dinámico, pgbouncer, múltiples réplicas) — necesaria solo cuando el tráfico real lo justifique.

## Tres fortalezas que destacaría

- Sistema de autenticación de nivel notablemente superior al promedio: cookies HttpOnly, rotación de tokens con prevención de replay, invalidación de sesión al cambiar contraseña, CSRF de doble capa — todo verificado en código real y cubierto por tests de seguridad no superficiales.

- Integridad transaccional real: bloqueo de fila para stock concurrente, Unit of Work consistente, auditoría con SAVEPOINT — decisiones de ingeniería que anticipan problemas reales de producción, no solo el camino feliz.

- Cultura de proceso honesta: 35 propuestas de cambio documentadas, incluyendo el reconocimiento explícito y corrección de un diagnóstico propio equivocado — una señal de madurez que trasciende el código mismo.

## Tres debilidades que representan el mayor riesgo

- Ausencia total de observabilidad operativa: sin backups automatizados, sin error tracking, sin alerting. El sistema puede estar fallando ahora mismo y nadie lo sabría hasta que un cliente se queje.

- El bug de paginación del catálogo: un defecto funcional simple de arreglar que, sin embargo, limita directamente la capacidad del negocio de vender su catálogo completo desde el primer día.

- Brecha de barreras automatizadas de calidad: sin linting, sin gate de cobertura, sin CI para E2E, sin escaneo de dependencias — el proyecto depende de la disciplina de una sola persona (o agente) sin ninguna red que detecte lo que esa persona no vea, lo cual es insostenible si el equipo crece.

## Si fuera CTO, ¿daría luz verde al despliegue?

Luz verde condicionada, no incondicional. No bloquearía el proyecto indefinidamente — el núcleo técnico no lo amerita, es sólido y está bien pensado en los puntos que más importan (dinero, datos, autenticación). Pero tampoco firmaría un despliegue a producción real esta semana tal cual está. La decisión de negocio correcta es: invertir 6-8 días de un desarrollador senior en los 10 ítems críticos del roadmap, verificar cada uno con evidencia (no solo con la palabra de que 'está resuelto', como demostró ser necesario en esta misma auditoría al encontrar afirmaciones parcialmente infladas de revisiones previas), y recién entonces lanzar a un grupo inicial de usuarios reales con monitoreo activo la primera semana. Esa es una decisión de riesgo controlado y razonable para el tamaño de negocio actual (una distribuidora de repuestos, no una plataforma de pagos o datos de salud) — no una aprobación en blanco ni un rechazo total.

# Anexo: metodología

Esta auditoría se realizó mediante lectura directa de código fuente (no inferencia desde nombres de archivos, comentarios o documentación previa), ejecución real de la suite de tests de backend (237/237 tests, medición de cobertura con coverage.py) y de frontend (57/57 tests unitarios), y verificación cruzada explícita de cada afirmación de las dos auditorías previas del proyecto (29 de junio y 5 de julio de 2026) contra el estado actual del código, incluyendo los cambios posteriores al 5 de julio que ninguna auditoría anterior había revisado. Cada hallazgo en este informe distingue entre hecho verificado en código, riesgo potencial bajo ciertas condiciones, y recomendación de mejora. Limitación declarada: no se tuvo acceso a un servidor de producción real ni a métricas de tráfico/negocio reales; las proyecciones de escalabilidad son estimaciones de ingeniería basadas en la arquitectura observada, no mediciones de carga reales. Tampoco se ejecutó un pentest externo ni un escaneo automatizado de vulnerabilidades con herramientas dedicadas (Snyk, Trivy) — el análisis de dependencias vulnerables se basó en conocimiento general de CVEs públicos de las librerías detectadas.